**MOHÁCS VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL**

**Tájékoztató**

**A Képviselő-testület részére**

**a 2016.-évi fejlesztési feladatok áttekintéséről**

Készítette: Szekó Józsefné fejlesztési osztályvezető-helyettes

Az elmúlt években az Új Magyarország Fejlesztési program (Új Széchenyi Terv 2011-2013) által meghirdetett kiírásokra a Városfejlesztési Stratégia figyelembe vételével adtuk be pályázatainkat EU-s forrásokra. Többéves előkészítési munka eredményeként végre 2014-2015. évben a megvalósítás szakaszhoz értünk, 2015-re számos projektet befejeztünk.

A további EU források lehívásához 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet alapján a 2014-2020-a időszakra tervezett fejlesztéseinkre 2015. évben az Integrált Területfejlesztési Stratégiát Mohács Város Önkormányzata elkészítette.

A SZÉCHENYI 2020 prioritásokkal 2014-2020 közötti időszakban a Mohács Integrált településfejlesztési Stratégia (ITS) összhangban van a Nemzeti Fejlesztés és Területfejlesztési koncepció céljaival, melyet **Mohács Város Önkormányzata a 108/2015 (IX.25.) számú határozatával elfogadott**.

Az ITS célrendszere egyértelműen kapcsolatba hozható a 11 uniós szintű kohéziós politikai tematikus céllal. Továbbá a 2014–2020-as tervezési ciklus átfogó nemzeti fejlesztési célja a fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre és a **foglalkoztatás bővítésére** épülő gazdasági növekedés ezen belül is a **fenntartható gazdasági növekedés**. Az ITS tervezet szerint Mohács egyik átfogó célja a **stabil alapokon nyugvó, kiegyensúlyozott, fenntartható módon fejlődő gazdaság megvalósítása**. A város stabil gazdasági lábakon áll, pénzügyi gazdálkodása igen hatékony, melyet a több milliárd forintos pénzügyi tartalék is bizonyít. A város Magyarország EU-s csatlakozása óta mindig kihasználta az EU-s források adta lehetőségeket. A város több nagy beruházást vitt végbe az elmúlt években, melyek döntő többsége jövedelemteremtő ezáltal fenntartható és nyereséges is egyben. A pénzügyi tartaléknak köszönhetően hitelt nem vett fel a város-e fejlesztésekhez. Ezáltal azon kevés magyarországi kisvároshoz tartozónak vallhatja magát Mohács, mely nincs eladósodva. A 2010-ben Mohácstól 6 km-re megépült M6-os autópálya és a következő években megépülő közforgalmú kikötő vállalkozás vonzó hatásának köszönhetően a város ipariadó bevétele a költségvetés egyik legmeghatározóbb bevételi forrása lehet a jövőben. Mohács határ menti helyzetében is sok lehetőség mutatkozik a **határon átnyúló gazdasági kapcsolatok erősítésére**, mely ugyancsak egyezik az EU-s törekvésekkel (**A gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósítása**). Kijelenthető, hogy Mohácson a fenntartható gazdasági növekedés biztosítva van.

Meghatározott másik fontos részcél a **magas hozzáadott értékű termelés** és a **foglalkoztatás bővítése**. Ez utóbbi az ITS átfogó céljaiban meg is jelenik és a munkahely- teremtéssel kapcsolatos gazdaság-fejlesztési célokat tartalmazza valamint a növekedés is várható eredményként jelenik meg az átfogó célok között **„Stabil alapokon nyugvó kiegyensúlyozott, fenntartható módon fejlődő gazdaság megvalósítása”**.

További átfogó cél a minőségi életkörülmények biztosítása. Ez a városi intézményhálózat, infrastruktúra, valamint a városi társadalom mellett az épített táji környezet fejlesztésével valósulhat meg fenntarthatóan. A minőségi életkörülményekhez hozzájárulnak az EU által támogatott szén-dioxid kibocsátást csökkentő beruházások is, mint például a városi intézmények napelemmel és napkollektorral történő ellátása, a létrehozott biofűtőmű. Mohács városa kiemelt helyen kezeli az ipari park, valamint a kapcsolódó közúthálózati elemek fejlesztését. Emellett a barnamezős területek revitalizációjával kívánja elérni, hogy a város vonzóvá váljon a befektetni szándékozó vállalatok számára. A gazdasági programban az infrastruktúra fejlesztése, illetve új beruházások, valamint a fent már említett barnamezős területek revitalizációja szerepelnek célként.

Mivel a pályázati kiírások az idei év tavaszán, illetve a nyarán jelentek meg, így 2016. évben a következő évek fejlesztésének előkészítésére került sor. Idei évben. 28 db pályázatot adtunk be mintegy **10,78 Mrd Ft támogatásra 100%** intenzitással. Eddig **4,793 Mrd Ft** támogatást nyertünk **317,7 MFt sajáterő** biztosításával.

Kiemelni szeretnénk a többéves előkészítésnek köszönhető nyertes pályázatunkat **„Új országos közforgalmi kikötő** **kiépítése Mohácson**”.

**I: A Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Programra az alábbi pályázat kerül benyújtásra**:

**1. Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson**

Felhívás neve: Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőségek javítása

Támogatási kérelem kódszáma: IKOP-2.1.0-15

Benyújtás ideje: 2016. 07.15.

Projekt teljes költsége: 5.044.604.928 Ft

Igényelt támogatás: IKOP éves fejlesztési keretben 4,75 Mrd Ft jóváhagyva

Sajáterő: 294.604.928 Ft (5,84%)

**A Támogatási Szerződést megkötöttük. A közbeszerzési eljárás előkészítés alatt. A projekt befejezési határideje: 2019.12.31.**

Több évig tartó előkészületek és pályázati munka után az Európai Unió Bizottsága 2015 augusztusában értesítette önkormányzatunkat, hogy a benyújtott notifikációs anyag alapján 94%-os intenzitás mellett támogatásra jogosultnak ítélte fejlesztési programunkat. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési Operatív programokért felelős helyettes államtitkár 2016. május 24.-én értesítette a polgármestert, hogy a 1249/2016. (V.18.) Korm. határozat (Éves Fejlesztési Keret) alapján Mohács Város Önkormányzata, mint Támogatást igénylő, kiemelt projektre jogosult támogatási kérelmét benyújtani. „Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség javítása” című (IKOP-2.1.0-15 azonosító jelű) felhívásra „**Új országos közforgalmi kikötő építése Mohácson”.**

A projekt keretében Mohácsonúj közforgalmú kikötő kerül megépítésre, mely Mohács Város Önkormányzatának tulajdonát fogja képezni. A fejlesztés során függőleges partfal valósul meg kapcsolódó, mobil, és fixen beépített rakodó berendezésekkel. Megépítésre kerül egy nyílt rakodóterület, a kikötő vasúti és közúti összeköttetését szolgáló infrastruktúra, valamint a kikötő működtetését biztosítandó létesítmények. A projekt részét képezik továbbá a projekt előkészítését és megvalósítását támogató kapcsolódó szolgáltatások: előkészítő tanulmányok, tervek, műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment, tájékoztatás és nyilvánosság, könyvvizsgálat, közbeszerzési tanácsadás

AZ IKOP-2.1.0-15 felhívásra benyújtott pályázatunk kedvező elbírálást nyert és 2016. okt. 25.-én a Támogatási Szerződés aláírásra került a Nemzeti fejlesztési Minisztériummal. A projekt stratégiai célja, hogy a Mohácsi Közforgalmi Kikötőt egy regionális központtá tegye trimodális áruforgalmi közlekedési csomópontot létrehozva a településen, mely a térség logisztikai kapacitásait fejleszti. A színvonalas kikötői szolgáltatások biztosításával a várost a fejlesztés vonzóvá tenné a befektetők számára.

**II. A Területfejlesztési Operatív Programokra az alábbi pályázatok kerültek benyújtásra**:

**2.** **Mohácsi kerékpárút-hálózat bővítése és körforgalom építése**

Felhívás neve: Fenntartható települési közlekedésfejlesztés

Támogatási kérelem kódszáma: **TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002**

Benyújtás ideje: 2016.03.29.

Projekt teljes költsége: 400 000 000,-Ft

Igényelt támogatás: **400 000 000,-Ft (100 %)**

Konzorciumi tag: Magyar Közút Nonprofit Zrt.

**A pályázat jelenleg szakmai értékelés alatt van. Pozitív döntést követően Támogatási Szerződést kötünk, majd 24 hónapon belül kell megvalósítani a fejlesztést.**

**3.** **Mohácsi piac fejlesztése**

Felhívás neve: Helyi gazdaságfejlesztés

Támogatási kérelem kódszáma: **TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002**

Benyújtás ideje: 2016.04.25.

Projekt teljes költsége: 505 537 155,- Ft

Projekt elszámolható költsége: 500 000 000,- Ft

A támogatást igénylő

nem elszámolható hozzájárulása: 5 537 155,-Ft

Igényelt támogatás: **500 000 000,-Ft (99%)**

**A pályázat jelenleg szakmai értékelés alatt van. Pozitív döntést követően Támogatási Szerződést kötünk, majd 24 hónapon belül kell megvalósítani a fejlesztést.**

**4.** **A Busójárás színtereinek fejlesztése (Deák tér; Busó Udvar)**

Felhívás neve: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

Támogatási kérelem kódszáma: **TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001**

Benyújtás ideje: 2016.04.27.

Projekt teljes költsége: 849 000 000,-Ft

Igényelt támogatás: **849 000 000,-Ft**

**A pályázat jelenleg szakmai értékelés alatt van. Pozitív döntést követően Támogatási Szerződést kötünk, majd 24 hónapon belül kell megvalósítani a fejlesztést.**

**5.**  **A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács Újvárosban**

Felhívás neve: A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok

Támogatási kérelem kódszáma: **TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001**

Benyújtás ideje: 2016.04.29.

Projekt teljes költsége: 153 127 308,-Ft

Igényelt támogatás: 153 127 308,-Ft (100%)

Konzorciumi tag: Segítő Barátok Jótékony Egyesülete

Mohács-Kölked Református Társegyházközség

Mohácsi Polgármesteri Hivatal

**A pályázat jelenleg szakmai értékelés alatt van. Pozitív döntést követően Támogatási Szerződést kötünk, majd 24 hónapon belül kell megvalósítani a fejlesztést.**

**6.** **Mohács védőnői és gyermekorvosi tanácsadó szolgálat fejlesztése**

Felhívás neve: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

Mohácsi védőnői és gyermekorvosi tanácsadó szolgálat fejlesztése

Támogatási kérelem kódszáma: **TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00005**

Benyújtás ideje: 2016.05.02.

Projekt teljes költsége: 100 000 000,-Ft

Igényelt támogatás: 100 000 000,-Ft (100%)

**A pályázat jelenleg szakmai értékelés alatt van. Pozitív döntést követően Támogatási Szerződést kötünk, majd 24 hónapon belül kell megvalósítani a fejlesztést.**

**7.**  **Új zöldmezős Iparterület kialakítása Mohácson**

Felhívás neve: Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

Támogatási kérelem kódszáma: TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003

Benyújtás ideje: 2016.05.20.

Projekt teljes költsége: 800 000 000,-Ft

Igényelt támogatás: 800 000 000,-Ft (100%)

**8.** **Mohács Térségi Óvodaközpont, Bölcsőde és Családi Napközi Intézményeinek Eötvös utcai óvodai és Dózsa Gy. utca bölcsődei feladat-ellátási helyeinek fejlesztése**

Felhívás neve: A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába

állást segítő intézmények, közfoglalkoztatások fejlesztése

Támogatási kérelem kódszáma: **TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00003**

Benyújtás ideje: 2016.05.23.

Projekt teljes költsége: 34 585 900,-Ft

Igényelt támogatás: **34 585 900,-Ft (100%)**

**A pályázat jelenleg szakmai értékelés alatt van. Pozitív döntést követően Támogatási Szerződést kötünk, majd 24 hónapon belül kell megvalósítani a fejlesztést.**

**9.** **Mohácsi 1MW kapacitású napelem-park létesítése**

Felhívás neve: Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő,

megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás

megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében

Támogatási kérelem kódszáma: TOP-3.2.2-15\_BA1-2016-00003

Benyújtás ideje: 2016.06.30.

Projekt teljes költsége: 648 405 900,-Ft

Igényelt támogatás: 648 405 900,-Ft (100%)

Konzorciumi tag: Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal

**A pályázat jelenleg szakmai értékelés alatt van. Pozitív döntést követően Támogatási Szerződést kötünk, majd 24 hónapon belül kell megvalósítani a fejlesztést.**

**10.**  **Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának komplex fejlesztése Mohácson (Mohács Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ; Foetus-Car Nonprofit Kft.; Mohácsi Egyesített Szociális Intézmény (étkeztetés, nappali ellátás és házi segítségnyújtás)**

Felhívás neve: Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Támogatási kérelem kódszáma: TOP-4.2.1-15-BA1-

Benyújtás ideje: 2016.06.28.

Projekt teljes költsége: 148 807 634,-Ft

Igényelt támogatás: 148 807 634,-Ft (100%)

Konzorciumi tag: FOETUS-CAR Humán Szolgáltató és Mezőgazdasági

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

**A pályázat jelenleg szakmai értékelés alatt van. Pozitív döntést követően Támogatási Szerződést kötünk, majd 24 hónapon belül kell megvalósítani a fejlesztést.**

**11.** **Mohácsi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia**

Támogatást igénylő: Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület, Konzorciumi tagokkal.

Felhívás neve: Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi közösségi fejlesztési stratégiához kapcsolódva

Támogatási kérelem kódszáma: TOP-7.1.1-16-2016-00003

Benyújtás ideje: 2016.06.27.

Projekt teljes költsége: 800 000 000,-Ft

Igényelt támogatás: 800 000 000,-Ft (100%)

**A pályázat jelenleg szakmai értékelés alatt van. Pozitív döntést követően Támogatási Szerződést kötünk, majd 24 hónapon belül kell megvalósítani a fejlesztést.**

**12. A 5121 sz. út, Mohács Budapesti országút rekonstrukciója**

Felhívás neve: Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzést szolgáló közlekedésfejlesztés

Támogatási kérelem kódszáma: **TOP-1.3.1-15 -** BA1

Benyújtás ideje: 2016.03.01.

Projekt teljes költsége: 320.000.000,-Ft

Igényelt támogatás: 320.000.000,-Ft (100%)

Konzorciumi tag: Magyar Közút Nonprofit Kft.

**A Magyar Közút Nonprofit Kft. a Támogatási Szerződés megkötötte, 2018 12.31. a fejlesztést megvalósítja.**

**13.** **Barnamezős területek rehabilitációja I. ütem (Selyemgyár)**

Támogatási kérelem kódszáma: TOP-2.1.1-15

Beadás határideje: 2016.08.08.

Projekt teljes költsége: 800 000 000,-Ft

Igényelt támogatás: 800 000 000,-Ft

**A pályázat jelenleg szakmai értékelés alatt van. Pozitív döntést követően Támogatási Szerződést kötünk, majd 24 hónapon belül kell megvalósítani a fejlesztést.**

**14. Mohács Szepessy tér és környéke zöld területi rehabilitációja**

Felhívás neve: Zöld város kialakítása

Támogatási kérelem kódszáma: TOP-2.1.1-15

Beadás határideje: 2016.07.22.

Projekt teljes költsége: 500 000 000,-Ft

Igényelt támogatás: 500 000 000,-Ft

**A pályázat jelenleg szakmai értékelés alatt van. Pozitív döntést követően Támogatási Szerződést kötünk, majd 24 hónapon belül kell megvalósítani a fejlesztést.**

**15. Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban**

Felhívás neve: Leromlott városi területek rehabilitációja

Támogatási kérelem kódszáma: TOP-4.3.1-15

Beadás határideje: 2016.08.01.

Projekt teljes költsége: 500 000 000,-Ft

Igényelt támogatás: 500 000 000,-Ft

**A pályázat jelenleg szakmai értékelés alatt van. Pozitív döntést követően Támogatási Szerződést kötünk, majd 24 hónapon belül kell megvalósítani a fejlesztést.**

**16. Mély fekvésű területek vízelvezetése III. ütem**

Felhívás neve: Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések

Támogatási kérelem kódszáma: TOP-2.1.3-15

Beadás határideje: 2016.07.29.

Projekt teljes költsége: 55 000 000,-Ft

Igényelt támogatás: 55 000 000,-Ft

**A pályázat jelenleg szakmai értékelés alatt van. Pozitív döntést követően Támogatási Szerződést kötünk, majd 24 hónapon belül kell megvalósítani a fejlesztést.**

**17. Eötvös óvoda épületenergetikai korszerűsítése**

Felhívás neve: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Támogatási kérelem kódszáma: TOP-3.2.1-15

Beadás határideje: 2016.09. 30.

Projekt teljes költsége: 200 000 000,-Ft

Igényelt támogatás: 200 000 000,-Ft

**A pályázat jelenleg szakmai értékelés alatt van. Pozitív döntést követően Támogatási Szerződést kötünk, majd 24 hónapon belül kell megvalósítani a fejlesztést.**

**III. Egyéb intézkedésekre, rendeletekre az alábbi pályázatok kerültek benyújtásra:**

**18.** **Egyesített Szociális Intézmény felújítása**

Felhívás neve: Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását

szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatása

Benyújtás ideje: 2016.05.31.

Projekt teljes költsége: 18 915 192,-Ft

Igényelt támogatás: 16 077 913,-Ft (85%)

**Forráshiány miatt nem részesült támogatásban.**

**19.** **TAO Látvány csapatsportág tárgyi fejlesztés jogcímen, műfüves kispálya építése**

Felhívás neve: MTE fejlesztése

Benyújtás ideje: 2016.06.01.

Projekt teljes költsége: 38.100 000,-Ft

Igényelt támogatás: 26.670 000,-Ft (70%)

**A pályázat jelenleg szakmai értékelés alatt van.**

**20. „SZIGET” komphajó felújítása és működési költségek támogatása**

Felhívás neve: A kompok, révek fenntartásának, felújításának

támogatása

Benyújtás ideje: 2016.04.29.

Projekt teljes költsége: 34 340 000,-Ft

Igényelt támogatás: 33 038 000,-Ft

**Támogatott, a Támogatási szerződés folyamatban van.**

**21.** **Közétkeztetési Ellátó Szervezet Tomori utca főzőkonyha egységének fejlesztése**

Felhívás neve: Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása

Benyújtás ideje: 2016.06.28.

Projekt teljes költsége: 23 734 584,-Ft

Igényelt támogatás: 20 174 396,-Ft (85%)

**Forráshiány miatt nem részesült támogatásban.**

**22. Kerékpáros turizmus pályázat**

Felhívás neve: Interreg V-A Magyarország-Horvátország

Együttműködési Program (Hajó beszerzés, kerékpárút fejlesztés az Eszéki úton)

Benyújtás ideje: 2016.05.31.

Projekt teljes költsége: 633.925 €.

Igényelt támogatás: 602.228,75 €.(95%)

Konzorciumi tag: Pélmonostor

**A pályázat jelenleg szakmai értékelés alatt van. Pozitív döntést követően Támogatási Szerződést kötünk, majd 24 hónapon belül kell megvalósítani a fejlesztést.**

**23.** **Közös kulturális örökség megőrzése, a kulturális értékek és hagyományok népszerűsítése a turizmus fejlesztése érdekében pályázat**

Felhívás neve: Interreg V-A Magyarország-Horvátország

Együttműködési Program (Horváth nemzetiségi ház felújítása, rendezvények támogatása )

Benyújtás ideje: 2016.05.31.

Projekt teljes költsége: 452 500 €.

Igényelt támogatás: 429 485 €.(95%)

Konzorciumi tag: Csepin,

**A pályázat jelenleg szakmai értékelés alatt van. Pozitív döntést követően Támogatási Szerződést kötünk, majd 24 hónapon belül kell megvalósítani a fejlesztést.**

**24. Kisebbségek, mint a közösséget összekötő hidak pályázat**

Felhívás neve: Interreg V-A Magyarország-Horvátország

Együttműködési Program (Rendezvények támogatása)

Benyújtás ideje: 2016.05.31.

Projekt teljes költsége: 40 000 €.

Igényelt támogatás: 38 000 €.(95%)

Konzorciumi tag: Eszék, Pélmonostor, Pécs

**A pályázat jelenleg szakmai értékelés alatt van. Pozitív döntést követően Támogatási Szerződést kötünk, majd 24 hónapon belül kell megvalósítani a fejlesztést.**

**25. Gazdaságfejlesztés- a Kkv-k versenyképességének fokozása pályázatról**

Felhívás neve: Interreg V-A Magyarország-Horvátország

Együttműködési Program (2 db 2000m2-es ipari csarnok tervezése)

Benyújtás ideje: 2016.05.31.

Projekt teljes költsége: 139 000 €.

Igényelt támogatás: 132 050 €.(95%)

Konzorciumi tag: Pélmonostor, Donji Mihaljac

**A pályázat jelenleg szakmai értékelés alatt van. Pozitív döntést követően Támogatási Szerződést kötünk, majd 24 hónapon belül kell megvalósítani a fejlesztést.**

**26. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása**

Felhívás neve: Mohács Térségi Óvodaközpont, Bölcsőde és Családi

Napközi Óvodai Intézményegység

Mohács, Brodarics tér 1. sz. óvoda felújítása

Benyújtás ideje: 2016.05.31.

Projekt teljes költsége: 23 939 500,-Ft

Igényelt támogatás: 20 348 575,-Ft

**A pályázat jelenleg szakmai értékelés alatt van. Pozitív döntést követően Támogatási Szerződést kötünk, majd 24 hónapon belül kell megvalósítani a fejlesztést.**

**27.** **Busójárás 2017.**

Felhívás neve: Nemzeti Kulturális Alap

Benyújtás ideje: 2016.06.08.

Projekt teljes költsége: 19 300 000,-Ft

Igényelt támogatás: 8 470 000,-Ft

**Támogatott, a Támogatási szerződés folyamatban van.**

**28. Egészség Sportpark program**

Mohács Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt-hez az”Egészség Sportpark program pályázatra a Mohácsi Déli lakópark, és a Radnóti lakótelep körzetében épített sportpályákra 100% támogatásra. A Program keretében 2db 150 négyzetméter alapterületű sportpark építtethető, amelyhez 2db 400 méteres, 125 cm széles futókörrel bővíthető

**A pályázat jelenleg szakmai értékelés alatt van. Pozitív döntést követően Támogatási Szerződést kötünk, majd 24 hónapon belül kell megvalósítani a fejlesztést.**

**IV. Útfelújítások**

A2016 évi költségvetési rendeletben, illetve a Képviselő Testületi döntés alapján a következő útfelújítások készültek el **155.590.246 Ft** költségből:

* Bakács (Dózsa Gy.- Kazinczy között) utca
* Szent Imre utca
* Ifjúság utca
* Gát utca
* Radnóti lakótelep belső útja
* Brand E. utca
* Mohács ,Bartók B. köz építése
* Mohács ,Korsós köz építése
* Szőlőhegy (Paprikamalomnál) út
* Szőlőhegy (Jenyei völgy) út

**V. Intézményi felújítások:**

A2016 évi költségvetési rendeletben, illetve a Képviselő Testületi döntés alapján a következő felújítások készültek el **16.320.000 Ft** költségből:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Intézmény neve** | **Felújítási igény** | **Bekerülési költség Ft** |
| Szőlőhegyi óvoda | homlokzaton felújítási munkálatok - párkányok, fal, lépcső | 230 000 Ft |
| udvari járda felújítása, betonozása |
| Marek csarnok | burkolt bejárat (autós és gyalogos) kialakítása Deák tér felől | 1 100 000 Ft |
| tornaterem új villamos fogyasztásmérés kialakítása |
| Dózsa György utca | Bölcsőde előtti szakaszon zúzottkő ágyazat és bejáró járda kialakítása | 320 000 Ft |
| Rókus óvoda | udvari terasz felújítása, burkolása | 630 000 Ft |
| előltetők kialak. udvari bejáratok (középső bej., kazánház) fölé FOLYAMATBAN |
| Mohácsi ESZI | hátsó nagykapu cseréje FOLYAMATBAN | 1 620 000 Ft |
| konténer helyének burkolása - betonozás |
| kerítés helyreállítása (alapozás, falazás, vakolás) |
| Ifjúsági Centrum | sportpálya kerítésének felújítása | 770 000 Ft |
| műkőjavítások FOLYAMATBAN |
| Egésszégügyi Alapellátó Szolgálat | emeleti előtér, folyosó burkolása, festése | 2 920 000 Ft |
| gyermekrendelő körüli járda (északi és nyugati oldal) felújítása |
| gyermekrendelő alagsori ablakainak befalazása FOLYAMATBAN |
| Bensheim tér | sérült csúszda cseréje FOLYAMATBAN | 430 000 Ft |
| Újmohács | kultúrházban vizesblokkok, hátsó folyosó felújítása FOLYAMATBAN | 2 600 000 Ft |
| Játszóterek, köztéri padok állagmegóvása | | 700 000 Ft |
| Intézmények vizesblokkok és egyéb helyiségek tisztasági festése, mázolása | | 500 000 Ft |
| Közétkeztetési Ellátó Szervezet -tálalókonyhák tisztasági festése, mázolása | | 500 000 Ft |
| Óvodákban udvari játékok állagmegóvása | | 550 000 Ft |
| Intézmény karbantartás, javítás | | 2 500 000 Ft |
| Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok, tűzvédelem (hiányosságok megszüntetése) | | 950 000 Ft |
| **Összesen:** | | **16 320 000 Ft** |

Mohács, 2016. november 15. Szekó József s.k.